## Slide 1
ОТЧЕТНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ПОРЯДКА ПРОХОДА ЛЮДЕЙ ЧЕРЕЗ КПП ГКЗ (ГОРОДСКОЙ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ЗОНЫ) И ОХРАНЯЕМОЙ ЗОНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
в целях соблюдения санитарно-противоэпидемиологического режима
Период реализации 15.04 – 07.05.2020

## Slide 2: ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ
ИЗМЕНИТЬ ПОРЯДОК ПРОХОДА ЛЮДЕЙ ЧЕРЕЗ КПП, ИСКЛЮЧИВ СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ НА КПП И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЯХ
ОБЕСПЕЧИТЬ СОБЛЮДЕНИЕ
САНИТАРНО – ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ
ТРЕБОВАНИЙ
1
ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫЯВЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ, ТЕРМОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОТОРЫХ РАВНЫ ИЛИ ПРЕВЫШАЮТ ЗНАЧЕНИЕ 37,2ºС
ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕРМОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
4
УСТАНОВИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛЮДЕЙ
2
3

## Slide 3: ВЫБОР ОБЪЕКТОВ
КПП
города
КПП
предприятия
КПП городской контролируемой зоны
КПП охраняемой зоны предприятия
Выбрано 8 КПП для выявления людей с температурой, значение которой больше либо равно 37,2º С
3
5

## Slide 4: ПРИНЯТО СОВМЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ (от 22.04.2020 №103-01-70/603)
СОВМЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ФГБУЗ ЦМСЧ №91 ФМБА РОССИИ
СИЛЫ ОХРАНЫ
ГО «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№91 ФМБА РОССИИ

## Slide 5: ИЗМЕНЁН ПОРЯДОК ПРОХОДА ЧЕРЕЗ КПП, ИСКЛЮЧЕНО СКОПЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА КПП И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЯХ
Разработаны и Утверждены порядки работ по наблюдению за термометрическими показателями людей, перемещающихся и въезжающих на территории КПП ГКЗ (городской контролируемой зоны): Совместное решение от 22.03.2020 №103-01-70/603; Приказ ГД от 07.05.2020 №71-П.
Утверждено Совместное решение от 22.03.2020 №103-01-70/603 между генеральным директором предприятия и Главой ГО «Город Лесной».
1
Визуализированы правила прохода через КПП для простоты восприятия информации и уменьшения времени нахождения на КПП.
2
4
Разработан и Утвержден порядок работ по наблюдению за термометрическими показателями людей, находящихся на территориях КПП охраняемой зоны предприятия. Приказ ГД от 07.05.2020 №71-П.
3

## Slide 6
Разделены потоки людей на территории КПП (установлены металлические ограждения, на пол и стены нанесены указатели и разметка, маршрутизирующие посетителей КПП).
5
6
7
Проведен анализ посещаемости КПП, определены часы пик.
8
Определена и отделена металлическими ограждениями зона временной изоляции граждан с повышенной температурой тела.
Обозначена стоп-линия, определяющая оптимальное расстояние, при котором измерение температуры тепловизором производится с наименьшей погрешностью.
ИЗМЕНЁН ПОРЯДОК ПРОХОДА ЧЕРЕЗ КПП, ИСКЛЮЧЕНО СКОПЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА КПП И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЯХ
Информация об изменении правил прохода и въезда через КПП размещена в СМИ.
9

## Slide 7
СОБЛЮДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ДИСТАНЦИРОВАНИЯ
На КПП и прилегающих к ним территориях нанесена специальная разметка и размещены указатели для соблюдения безопасного расстояния.

## Slide 8: ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕРМОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
1
Организована работа медицинского персонала:
транспортом комбината осуществляется доставка медицинского персонала комбината и ЦМСЧ-91 на КПП ГКЗ и охраняемой зоны предприятия;
оборудованы рабочие места для персонала и организованы бытовые условия;
рабочие места оснащены канцелярскими принадлежностями, СИЗ и антисептическими растворами в необходимом количестве, журналами для учета людей с выявленной температурой, чек-листы опроса, алгоритм действий при выявлении повышенной температуры (памятка).
Определен состав медицинского персонала и утвержден график его работы на КПП:
на территориях КПП ГКЗ наблюдения проводят медицинские работники Центра реабилитации предприятия (трехсменный график работы по 6 ч);
на территориях КПП охраняемой зоны предприятия наблюдения проводят медицинские работники ФГБУЗ ЦМСЧ №91 ФМБА России (двухсменный график работы по 5 ч);
2

## Slide 9: ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ С ПОВЫШЕННЫМИ ТЕРМОМЕТРИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
6 м
30º
Произведена установка тепловизоров на 3 КПП ГКЗ и 5 КПП охраняемой зоны предприятия.
Комбинатом приобретены тепловизоры типа НМХ 315, имеющие угол обзора – 30º и длину охвата – 6 м, и бесконтактные устройства для измерения температуры (пирометры).
1
2
3
4
Проведена тестовая эксплуатация и настройка тепловизоров, период 24-27.04.2020.
С 27.04.2020 организована постоянная работа по выявлению людей с повышенными термометрическими показателями.

## Slide 10: ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
1
ЗАПОЛНЕНИЕ ЧЕК - ЛИСТА
2
ВЫДАЧА АЛГОРИТМА ДЕЙСТВИЙ
3
СООБЩЕНИЕ В ЕДДС
4
В период 25.04 – 06.05.2020 на КПП ГКЗ выявлено 29 чел. с повышенной температурой!

## Slide 11: РАЗРАБОТАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Приказ генерального директора предприятия «О введении порядка прохождения через КПП охраняемой зоны предприятия, въезда на автотранспорте через КПП №1, 8 ГКЗ, прохода и проезда через КПП №4 от 07.05.2020 №71-П
Совместное решение о введение дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции от 22.04.2020 №103-01-70/603

## Slide 12: ПРИЛОЖЕНИЯ
НАДВЕРНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

## Slide 13: ПРИЛОЖЕНИЯ
НАДВЕРНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

## Slide 14
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРАВИЛА ПРОХОДА ЧЕРЕЗ КПП

## Slide 15: ПРИЛОЖЕНИЯ
Алгоритм действий жителя ГО «Город Лесной» при выявлении у него повышенной температуры на территории КПП ГКЗ
Алгоритм действий работника предприятия при выявлении у него повышенной температуры на КПП охраняемой зоны предприятия

## Slide 16: ПРИЛОЖЕНИЯ
НАДВЕРНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

## Slide 17: ПРИЛОЖЕНИЯ
ВИЗУАЛИЗИРОВАНЫ И ИЗМЕНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА КПП

## Slide 18: ИНФОРМАЦИОННЫЕ И НАВИГАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

## Slide 19: ИНФОРМАЦИОННЫЕ И НАВИГАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

## Slide 20: ПРИЛОЖЕНИЯ
РАЗМЕТКА ДЛЯ СОЦИАЛЬНОГО ДИСТАНЦИРОВАНИЯ

## Slide 21: ПРИЛОЖЕНИЯ

## Slide 22: ВИДЕОРОЛИК КПП_Тепловизоры_25.04.2020

## Slide 23: ВИДЕОРОЛИК КПП_АвтоПроезды_07.05.2020

## Slide 24: ПРИЛОЖЕНИЯ
Руководство
Мантулло В.Е.
Помощник генерального директора комбината по развитию ПСР
  Роль: Эксперт по учету командиров. расходов
  Зона ответственности:
Ведерников Д.Ю.
Заместитель генерального директора по безопасности
Цех 013 | Отд.031 | Отд.038 | 041 |  | 042 | 055 | 079 | 085 | 097 | 435
Червов В.Б. | Комаров Д.В. | Секретарев С.В. | Привалов Э.В. |  | Игнатьев В.Ф | Боярский А.А. | Попов С.А. | Мантулло В.Е. | Свалов В.Б. | Чесноков С.А.
Зубакин А.А. |  | Куракова М.А. | Безносов А.Ю. | Ладыгина Л.В. | Хардин А.Я. | Бышкина Е.С. | Жданов С.А. | Подоксёнова Е.А. | Волков Г.В. | Медведчук С.В.
Клещев К.В. |  | Чугайнова Н.Ю. | Безносов А.Ю. | Лазарев А.С. | Киреев В.А. | Гренадёрова Я.Н. | Пеутин Д.В. | Крупенко Л.В. | Тимощенко В.М. | Савченко Д.Ю.
Кузнецов Е.Л. |  |  | Белоусов М.Е. | Макурин В.С. |  | Кинасова Е.Ю. |  | Скороспелов А.В. | Турунцева С.В. | Гайченко Д.Ю.
Недов С.П. | Спектр МАИ | ЦМСЧ-91 | Бутеев И.С. | Пургин Г.О. |  | Орлова Н.А. |  | Юрьева А.С. |  | Алексеев Д.И.
Устимов А.В. | Костантинов В.Е. | Мишуков В.В. | Герасимовский И.А. | Сарафанов Д.С. |  | Перминова О.М. |  |  |  | 
Устьянцев Б.В. | Логинова Н.Б. | Божко И.В. | Егоров В.Г. | Седлер А.В. |  |  |  |  |  | Отд.037
Щицина Т.В. | Селихова А.А. | Бакуненко М.В. | Жеглов В.В. | Сидюков С.С. | Силы охраны | Цех 092 |  |  |  | Корякова И.В.
 |  |  | Зайцев Н.А. | Смирнов А.Н. | Шабанов Д.Л. | Михайлов С.В. |  |  |  | 
 |  |  | Иноземцев Р.С. | Смуров Д.А. | Матвеев А.В. |  |  |  |  | 
 |  |  | Карпов Н.Л. | Харитонов А.Г. | Паньков А.Е. | ОРБ |  |  |  | 
 |  |  | Коломин Н.С. | Чечулин К.В. |  | Житный И.Е. |  |  |  | 
 |  |  | Костюков И.О. | Яшин А.Ю. |  | Ещеркина Г.В. |  |  |  | 
 |  |  | Кротов А.С. | Кульвинский А.В. |  | Папанина Л.Р. |  |  |  | 
Рабочая группа (команда)